Матрица и Реестр Рисков Agile (Agile Risk Matrix)

- Основная информация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Проект / Программа |  |
| Ответственный (Risk Owner / SM) |  |
| Дата последнего обновления реестра |  |
| Владелец продукта |  |

Назначение документа: Настоящий регламент и реестр предназначены для непрерывного выявления, оценки, мониторинга и отслеживания стратегий реагирования на технологические, процессные и ресурсные риски в ходе итеративной Agile-разработки.

- Справочник шкалы оценки рисков (Матрица 5х5)

Для оценки уровня угроз используется классическое перемножение параметров Вероятности (Probability) и Влияния (Impact) по шкале от 1 до 5:

| Балл | Вероятность (Probability) | Влияние (Impact) | Специфика для ИТ-проектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кратковременно / Редко (<10%) | Незначительное | Не влияет на цели текущего Спринта, архитектура стабильна. |
| 2 | Маловероятно (10-30%) | Низкое | Сдвиг выполнения отдельных пользовательских историй (User Stories) на 1-2 дня. |
| 3 | Возможно (30-60%) | Умеренное | Локальный сдвиг сроков Спринта, временные проблемы со стабильностью тестовых сред. |
| 4 | Высокая вероятность (60-80%) | Высокое | Риск невыполнения целей Спринта или Program Increment (PI), критические блокеры в коде. |
| 5 | Почти наверняка (>80%) | Критическое | Полная остановка процесса разработки, отказ продуктивного контура, потеря данных. |

Рейтинг приоритета рисков:

• 1 – 6: Низкий приоритет (Мониторинг в бэклоге).

• 8 – 12: Средний приоритет (Требует плана превентивных действий).

• 15 – 25: Высокий/Критический приоритет (Эскалация на уровень Спонсора, немедленная митигация).

- Стратегии реагирования на риски

В рамках гибких методологий проектная команда применяет четыре основные стратегии:

- Снижение (Mitigate): Действия, направленные на уменьшение вероятности или влияния риска до приемлемого уровня.

- Избежание (Avoid): Изменение плана проекта, объема (Scope) или архитектурного решения для полного исключения риска.

- Передача (Transfer): Перенос ответственности или финансовых последствий на третью сторону (например, аутсорсинг).

- Принятие (Accept): Осознанное решение не предпринимать никаких действий, кроме создания резерва времени или бюджета.

- Реестр рисков Agile

| ID | Описание риска / Угрозы | Категория | Вероятность (1-5) | Влияние (1-5) | Приоритет | Стратегия реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |