# Журнал зависимостей проекта (Dependency Tracker)

Владельцы, контрольные даты и влияние зависимостей

Реестр межкомандных зависимостей с владельцами и планами реагирования

## 1. Паспорт проекта

| Проект | Внедрение ERP «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Анна |
| Дата | 2026-10-24 |

## 2. Как пользоваться

Зафиксируйте поставку, блокируемую задачу, владельца и дату. Пересматривайте открытые зависимости на еженедельном статусе.

## 3. Зависимости

| ID | Внешняя поставка | Зависимая задача | Владелец | Команда | Влияние | Требуется к | План действий | Дата проверки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | API заказов v2 | Интеграция мобильного клиента | Алексей | Backend | Высокое | 2026-11-02 | Проверить контракт и стенд | 2026-10-29 | В работе |
| DEP-02 | Согласование макетов | Разработка UI | Мария | Design | Среднее | 2026-11-07 | Провести дизайн-ревью | 2026-11-01 | Открыта |
| DEP-03 | Доступы к тестовой среде | Интеграционные тесты | Иван | Platform | Низкое | 2026-10-29 | Выдать роли для тестов | 2026-10-27 | Закрыта |