PMHub.ru   /   УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Журнал зависимостей проекта (Dependency Tracker)
Владельцы, контрольные даты и влияние зависимостей
Реестр межкомандных зависимостей с владельцами и планами реагирования
1. Паспорт проекта
	Проект
	Внедрение ERP «Горизонт»

	Руководитель
	Анна

	Дата
	2026-10-24


2. Как пользоваться
Зафиксируйте поставку, блокируемую задачу, владельца и дату. Пересматривайте открытые зависимости на еженедельном статусе.
3. Зависимости
	ID
	Внешняя поставка
	Зависимая задача
	Владелец
	Команда
	Влияние
	Требуется к
	План действий
	Дата проверки
	Статус

	DEP-01
	API заказов v2
	Интеграция мобильного клиента
	Алексей
	Backend
	Высокое
	2026-11-02
	Проверить контракт и стенд
	2026-10-29
	В работе

	DEP-02
	Согласование макетов
	Разработка UI
	Мария
	Design
	Среднее
	2026-11-07
	Провести дизайн-ревью
	2026-11-01
	Открыта

	DEP-03
	Доступы к тестовой среде
	Интеграционные тесты
	Иван
	Platform
	Низкое
	2026-10-29
	Выдать роли для тестов
	2026-10-27
	Закрыта
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