# Чек-лист развёртывания DevOps (DevOps Deployment Checklist)

Контроль готовности, выкладки и восстановления

Пошаговый проверочный лист для безопасного развёртывания приложения в production.

## 1. Паспорт проекта

| Проект | Запуск клиентского портала «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Кристина Смирнова |
| Дата | 2026-10-24 |

## 2. Назначение и правила заполнения

Заполняйте один пункт на каждую проверку, назначайте владельца и сохраняйте ссылку на подтверждающий результат. До старта выкладки согласуйте план отката и контрольные точки.

## 3. Контрольные пункты

| ID | Фаза | Проверка | Ответственный | Подтверждение | Дата выполнения | Статус | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | Backup | Проверена актуальная резервная копия | DevOps Lead | Checklist #110 | 2026-11-11 | Готово | Проверено |
| DEP-02 | Security | Проверены секреты и права доступа | DevOps Lead | Checklist #111 | 2026-11-11 | Готово | Проверено |
| DEP-03 | Environment | Сверены конфигурация и переменные среды | DevOps Lead | Checklist #112 | 2026-11-11 | Готово | Проверено |
| DEP-04 | Database | Миграции проверены в staging | DBA |  |  | В работе | Ожидает проверки |
| DEP-05 | Deployment | Проверен production build | DevOps Lead |  |  | В работе | Ожидает проверки |
| DEP-06 | Smoke tests | Проверены авторизация и создание заявки | DevOps Lead |  |  | Не начато | Ожидает проверки |
| DEP-07 | Monitoring | Метрики и алерты подключены | DevOps Lead |  |  | Не начато | Ожидает проверки |
| DEP-08 | Rollback | Готов план отката | DevOps Lead |  |  | Не начато | Ожидает проверки |
| DEP-09 | Post-deployment | Проверена стабильность после выпуска | DevOps Lead |  |  | Не начато | Ожидает проверки |
| DEP-10 | Sign-off | Зафиксировано итоговое согласование | Кристина Смирнова |  |  | Не начато | Ожидает проверки |

## 4. Финальное решение перед выкладкой

[  ]  Откат проверен на тестовой среде

[  ]  Миграции БД проверены

[  ]  Назначены дежурные и каналы эскалации

[  ]  После выкладки выполнены smoke-тесты

## 5. Подтверждение развёртывания

Владелец релиза: _______________________     Дата: __________

Дежурный инженер: _______________________     Дата: __________