PMHub.ru   /   УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
План найма и загрузки команды
Потребность в специалистах и дефицит ресурсов
Планирование штатной численности и найма на проект с расчётом кадрового дефицита.
1. Паспорт
	Проект
	Внедрение ERP «Горизонт»

	Руководитель
	Анна Козлова

	Дата
	2026-10-24


2. Порядок заполнения
Укажите текущий состав, потребность и подтверждённый найм в FTE. Дефицит считается автоматически как неотрицательная разница.
3. План найма
	ID
	Роль
	Команда
	Текущие FTE
	Нужные FTE
	Подтверждённый найм
	Дефицит FTE
	Дата выхода
	Статус

	HL-01
	Backend-инженер
	Платформа
	2
	5
	1
	2
	2026-11-16
	В подборе

	HL-02
	Бизнес-аналитик
	ERP
	1
	2
	1
	0
	2026-12-01
	Закрыт

	HL-03
	Тестировщик
	QA
	2
	4
	0
	2
	2026-12-15
	Запланирован
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