# Дорожная карта продукта (Product Roadmap)

План развития, инициативы и релизные горизонты

План продуктовых инициатив по периодам, результатам и ответственным.

## 1. Паспорт проекта

| Проект | Запуск клиентского портала «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Кристина Смирнова |
| Дата | 2026-10-24 |

## 2. Назначение и правила заполнения

Вносите инициативы и сроки, которые одобрены продуктовой командой, связывайте их с измеримыми результатами и периодически пересматривайте приоритеты. Статусы заполняются вручную.

## 3. Инициативы

| ID | Тема | Инициатива | Ожидаемый результат | Ответственный | Период | Контрольная веха | Статус | Приоритет | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-01 | Самообслуживание | Личный кабинет клиента | Меньше обращений в поддержку | Product Lead | Q4 2026 | Закрытый пилот 15 ноября | В работе | Высокий | SSO API |
| RM-02 | Онбординг | Первая настройка за 5 минут | Выше доля активировавшихся клиентов | UX Lead | Q1 2027 | Проверка прототипа | Запланировано | Высокий | CRM API |
| RM-03 | Надёжность | Мониторинг критичных API | Снижение времени обнаружения ошибок | SRE Lead | Q4 2026 | Обзор метрик | Завершено | Средний | Сервис событий |

## 4. План по периодам

| ID | Инициатива | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RM-01 | Личный кабинет клиента | В работе |  |  |  |
| RM-02 | Первая настройка за 5 минут |  | План |  |  |
| RM-03 | Мониторинг критичных API |  |  | План |  |