# Бюджет проекта — план и факт (Project Budget Sheet) | v2

План, факт, обязательства и прогноз

Рабочий бюджет проекта с расчётом отклонений

## 1. Паспорт проекта

| Проект | Внедрение ERP «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Анна |
| Дата | 2026-10-24 |
| Единица денежных сумм | руб. |

## 2. Как пользоваться

Вносите факт и принятые обязательства отдельно. Прогноз равен факту плюс обязательства; дополняйте модель оставшимися затратами при необходимости. Все денежные суммы вводятся в единице измерения, указанной в паспорте проекта (например, руб., тыс. руб., USD или EUR); проценты являются безразмерными.

## 3. Бюджет

| ID | Элемент WBS | Статья расходов | Владелец | Бюджет | Факт | Обязательства | Прогноз | Остаток бюджета | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 1.1 | Разработка | Олег | 3 200 000 | 1 100 000 | 1 600 000 | 2 700 000 | 500 000 | Подтверждено |
| B-02 | 1.2 | Лицензии | Дарья | 850 000 | 600 000 | 300 000 | 900 000 | -50 000 | Риск перерасхода |
| B-03 | 1.3 | Обучение | Инна | 600 000 | 100 000 | 250 000 | 350 000 | 250 000 | Черновик |