# Распределение ресурсов проекта

Загрузка по сотрудникам и доступная ёмкость

План распределения рабочих часов по специалистам с вычислением загрузки и остатка.

## 1. Паспорт

| Проект | Внедрение ERP «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Анна Козлова |
| Дата | 2026-10-24 |

## 2. Порядок заполнения

Укажите доступные и выделенные часы по сотруднику за выбранный период. Процент загрузки и остаток рассчитываются автоматически.

## 3. Распределение часов

| ID | Сотрудник | Роль | Команда | Доступные часы | Назначено часов | Загрузка | Остаток часов | Период | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Иван Петров | Backend-инженер | Платформа | 160 | 180 | 1.125 | -20 | Ноябрь 2026 | Перегрузка |
| A-02 | Мария Волкова | Аналитик | ERP | 160 | 152 | 0.95 | 8 | Ноябрь 2026 | Норма |
| A-03 | Олег Павлов | QA | Тестирование | 160 | 90 | 0.5625 | 70 | Ноябрь 2026 | Недогрузка |