PMHub.ru   /   УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Распределение ресурсов проекта
Загрузка по сотрудникам и доступная ёмкость
План распределения рабочих часов по специалистам с вычислением загрузки и остатка.
1. Паспорт
	Проект
	Внедрение ERP «Горизонт»

	Руководитель
	Анна Козлова

	Дата
	2026-10-24


2. Порядок заполнения
Укажите доступные и выделенные часы по сотруднику за выбранный период. Процент загрузки и остаток рассчитываются автоматически.
3. Распределение часов
	ID
	Сотрудник
	Роль
	Команда
	Доступные часы
	Назначено часов
	Загрузка
	Остаток часов
	Период
	Статус

	A-01
	Иван Петров
	Backend-инженер
	Платформа
	160
	180
	1.125
	-20
	Ноябрь 2026
	Перегрузка

	A-02
	Мария Волкова
	Аналитик
	ERP
	160
	152
	0.95
	8
	Ноябрь 2026
	Норма

	A-03
	Олег Павлов
	QA
	Тестирование
	160
	90
	0.5625
	70
	Ноябрь 2026
	Недогрузка
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