# Тепловая карта рисков проекта (Risk Heatmap)

Матрица вероятности и влияния 5 × 5

Оценка рисков проекта по шкалам вероятности и влияния с цветовой матрицей 5 × 5.

## 1. Паспорт

| Проект | Внедрение ERP «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Анна Козлова |
| Дата | 2026-10-24 |

## 2. Порядок заполнения

Вводите вероятность и влияние от 1 до 5. Балл равен их произведению. На карте по каждой комбинации показано количество рисков; цвет обозначает серьёзность комбинации.

## 3. Реестр рисков

| ID | Риск | Вероятность (1–5) | Влияние (1–5) | Балл риска | Статус | Владелец | Меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Задержка интеграции | 4 | 5 | 20 | Открыт | Иван | Раннее тестирование API |
| H-02 | Рост затрат лицензий | 3 | 4 | 12 | В работе | Мария | Альтернативные поставщики |
| H-03 | Сбой тестовой среды | 2 | 2 | 4 | Закрыт | Алексей | Резервная среда |

## 4. Карта рисков

| Вероятность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |