# Финансовая модель ROI и NPV (ROI/NPV Model)

Сценарии инвестиций и дисконтированные денежные потоки

Оценка инвестиционных сценариев с формулами ROI и NPV

## 1. Паспорт проекта

| Проект | Внедрение ERP «Горизонт» |
| --- | --- |
| Руководитель | Кристина Смирнова |
| Дата | 2026-10-24 |
| Единица денежных сумм | руб. |

## 2. Как пользоваться

Введите первоначальные инвестиции, три ежегодных денежный потока и ставку дисконтирования. ROI здесь не дисконтирован; NPV учитывает стоимость денег во времени. Все денежные суммы вводятся в единице измерения, указанной в паспорте проекта (например, руб., тыс. руб., USD или EUR); проценты являются безразмерными.

## 3. Сценарии инвестиций

| ID | Сценарий | Инвестиция (t0) | Поток год 1 | Поток год 2 | Поток год 3 | Ставка дисконтирования | Итого потоки | ROI | NPV | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INV-01 | Базовый | 1 800 000 | 600 000 | 850 000 | 1 100 000 | 12% | 2 550 000 | 41,7% | 196 287 | На проверке |
| INV-02 | Консервативный | 1 800 000 | 400 000 | 650 000 | 900 000 | 12% | 1 950 000 | 8,3% | -284 079 | Предложено |
| INV-03 | Оптимистичный | 1 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 400 000 | 12% | 3 200 000 | 77,8% | 707 972 | Предложено |